

****

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

 **ŽUPAN**

KLASA: 406-01/17-01/20

URBROJ: 2103-09-17-5

**NACRT**

**DOKUMENTACIJE O NABAVI**

**ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI**

**NABAVA INFRASTRUKTURNIH RADOVA U PROJEKTU**

**„ZA ZDRAVLJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE“**

Evidencijski broj nabave: 30/EV-M

Bjelovar, studeni 2017.

**SADRŽAJ:**

 **1. OPĆI PODACI**

**1.1 PODACI O NARUČITELJU**

**1.2 PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA**

**1.3 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE**

 **1.4 SUKOB INTERESA**

 **1.5 VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE ILI POSEBNOG REŽIMA NABAVE**

 **1.6 PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE**

 **1.7 VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI**

 **1.8 NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM**

**1.9 NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIČKA DRAŽBA**

**1.10 PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSP. SUBJEKTIMA**

**2. PODACI O PREDMETU NABAVE**

**2.1 OPIS PREDMETA NABAVE**

**2.2 OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE**

**2.3 KOLIČINA PREDMETA NABAVE**

**2.4 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE**

**2.5 TROŠKOVNIK**

**2.6 KRITERIJI ZA OCJENU JEDNAKOVRIJEDNOSTI PREDMETA NABAVE**

**2.7 MJESTO IZVOĐENJA RADOVA**

**2.8 ROK POČETKA I ZAVRŠETKAIZVOĐENJA RADOVA**

**3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

 **3.1. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

 **3.2 OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

**4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)**

 **4.1. UVJETI SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI**

 **4.2 EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST**

 **4.3 TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST**

**5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD)**

**6. PODACI O PONUDI**

 **6.1 SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE**

 **6.2 NAČIN DOSTAVE PONUDA**

 **6.3 VARIJANTE PONUDA**

 **6.4 NAČIN ODREĐIVANA CIJENE PONUDE**

 **6.5 VALUTA PONUDE**

 **6.6 KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE**

 **6.7 JEZIK I PISMO PONUDE**

 **6.8 ROK VALJANOSTI PONUDE**

**7. OSTALE ODREDBE**

 **7.1 ODREDBE O ZAJEDNICI GOSPODARSKIH PONUDITELJA**

 **7.2 ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELJE**

**7.3. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM**

 **PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA**

**7.4 OBILAZAK LOKACIJE RADOVA**

 **7.5 VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA**

 **7.6 DATUM, VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

 **7.7 ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU**

 **7.8 ROK, NAČINI I UVJETI PLAĆANJA**

 **7.9 OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI**

 **7.10 POSEBNI I OSTALI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA**

 **7.11 OSTALE ODREDBE**

 **7.12 POUKA O PRAVNOM LIJEKU**

**8. SASTAVNI I NEODVOJIVI DIO OVE DOKUMENTACIJE O NABAVI I NJEGOVI**

 **OBVEZNI PRILOZI**

 **- prilog br. 1. Prijedlog ugovora**

 **- prilog br. 2 Troškovnici po grupama**

 **- prilog br. 3 Obrasci Izjava o nekažnjavanju**

 **- prilog br. 4 Izjava o ukupnom prometu**

 **- prilog br. 5 Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj**

 **povrede ugovornih obveza**

**- prilog br. 6 Izjava o duljini jamstvenog roka i dostavi jamstva o otklanjanju**

 **nedostataka u jamstvenom roku**

**- prilog br. 7 ESPD Obrazac**

**1. OPĆI PODACI**

**1.1 PODACI O NARUČITELJU**

Naziv: Bjelovarsko-bilogorska županija

Sjedište i adresa: 43 000 Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8

OIB: 12928625880

Telefon: 043/221-901; Fax: 043/244-450

Internetska adresa: [www.bbz.hr](http://www.bbz.hr)

Odgovorna osoba naručitelja: Damir Bajs, dipl.iur.

**1.2 PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA**

Osoba za kontakt: Mirjana Saks, voditeljica Odsjeka za javnu nabavu i financijsko upravljanje i kontrolu

Telefon: 043/221-911

Adresa elektroničke pošte: mirjana.saks@bbz.hr

* **Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata**

Na temelju članka 59. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016 – u daljnjem tekstu ZJN 2016) komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se elektroničkim sredstvima komunikacije. Komunikacija, razmjena i pohrana informacija obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata mora biti na hrvatskom jeziku, stoga sva pismena koja se dostavljaju naručitelju moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako to nisu, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik, pri čemu se za pismena ne zahtjeva prijevod od strane ovlaštenog prevoditelja.

**1.3 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE**

Evidencijski broj nabave: 30/EV-M

**1.4 SUKOB INTERESA**

Naručitelj nije u sukobu interesa u smislu članka 76. i 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) za navedeni predmet nabave.

**1.5 VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE ILI POSEBNOG REŽIMA NABAVE**

Bjelovarsko-bilogorska županija (u nastavku: naručitelj) provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu.

Ovaj projekt dio je projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“ koji se financira putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020 u okviru Poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.

**1.6 PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE**

Procijenjena vrijednost nabave infrastrukturnih radova iznosi 2.598.724,89 kn (bez PDV-a), prema grupama predmeta nabave:

GRUPA I. – Radovi na zgradi Doma zdravlja BBŽ - Ispostava Daruvar – 880.762,91 kn

GRUPA II. – Radovi na zgradi Doma zdravlja BBŽ - Ispostava Grubišno Polje – 560.043,60 kn

GRUPA III. – Radovi na zgradi Doma zdravlja BBŽ - Ispostava Garešnica – 634.098,08 kn

GRUPA IV. – Radovi na zgradi Doma zdravlja BBŽ - Ispostava Čazma – 523.820,30 kn

**1.7 VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (roba, radovi ili usluge)**

Naručitelj sklapa ugovor o javnoj nabavi radova.

**1.8 NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM**

Naručitelj sklapa ugovor o javnoj nabavi s odabranim ponuditeljem/ponuditeljima.

**1.9 NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIČKA DRAŽBA**

Ne provodi se elektronička dražba.

**1.10 PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – Ponavlja se.**

Bjelovarsko-bilogorska županija provela je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima od 02. do 13. studenoga 2017. godine te je objavila Izvješće o navedenom. Kako je naručitelj promijenio neke odredbe Dokumentacije o nabavi te smatra da se radi o bitnoj promjeni, naručitelj ponavlja prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

**2. PODACI O PREDMETU NABAVE**

**2.1 OPIS PREDMETA NABAVE**

Predmet nabave obuhvaća infrastrukturne radove rekonstrukcije/preuređenja na zgradama Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije u cilju ispunjenja minimalnih uvjeta u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti („Narodne novine“ broj 61/11., 128/12., 124/15. i 8/16.), te provođenje dodatnih aktivnosti za promicanje horizontalnih politika Europske unije.

Referentni broj CPV nomenklature: 454540000-4 Radovi na rekonstrukciji

**2.2 OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE**

Predmet nabave podijeljen je u grupe:

GRUPA I. – Infrastrukturni radovi na zgradi Doma zdravlja BBŽ - Ispostava Daruvar

GRUPA II. – Infrastrukturni radovi na zgradi Doma zdravlja BBŽ - Ispostava Grubišno Polje

GRUPA III. – Infrastrukturni radovi na zgradi Doma zdravlja BBŽ - Ispostava Garešnica

GRUPA IV. – Infrastrukturni radovi na zgradi Doma zdravlja BBŽ - Ispostava Čazma

Sukladno članku 204. stavku 3. ZJN 2016 ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu, više ili sve grupe predmeta nabave.

Za svaku grupu podnosi se posebna ponuda, s tim da sve nuđene grupe ponuditelj može uvezati u jedinstveni dokument, sve kako je traženo obrascem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

U ponudi unutar grupe moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je to definirano Troškovnikom. Ponuditelj za svaku grupu može dostaviti samo jednu ponudu.

**2.3 KOLIČINA PREDMETA NABAVE**

Količine su definirane troškovnicima po grupama predmeta nabave koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi (prilog br. 2). Nuditi se može samo cjelokupan predmet nabave.

**2.4 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE**

Detaljna razrada predmeta nabave sadržana je u troškovnicima koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi (prilog br. 2).

**2.5 TROŠKOVNIK**

Ponuditelj mora ispuniti sve tražene stavke troškovnika. Ukoliko ponuditelj ne upiše sve tražene podatke, naručitelj će odbiti njegovu ponudu.

U troškovniku je za sve proizvode kojima uz navođenje stoji dodatak „ili jednakovrijedno“ gospodarski subjekt slobodan ponuditi drugi jednakovrijedni proizvod i u tom slučaju mora na za to predviđenim mjestima u Troškovniku pojedine grupe predmeta nabave prema odgovarajućim stavkama navesti podatke o tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi.

Uvjet je da jednakovrijedan proizvod koji gospodarski subjekt nudi mora po svim karakteristikama odgovarati propisanom u Troškovniku, a za što gospodarski subjekt mora dostaviti dokaz, odnosno obvezan je dokazati jednakovrijednost ponuđenog proizvoda.

**2.6 KRITERIJI ZA OCJENU JEDNAKOVRIJEDNOSTI PREDMETA NABAVE, ako se upućuje na jednakovrijednost**

Kao dokaz jednakovrijednosti ponuditelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.). Ukoliko ponuditelj ne dokaže da svi ponuđeni proizvodi zadovoljavaju sve tražene tehničke specifikacije, naručitelj će odbiti njegovu ponudu. Proizvod koji je u dokumentaciji o nabavi naveden kao primjer smatra se ponuđenim ukoliko gospodarski subjekt ne navede nikakav drugi proizvod na za to predviđenom mjestu te u tom slučaju gospodarski subjekt nije obvezan dostavljati dokaze jednakovrijednosti.

**2.7 MJESTO IZVOĐENJA RADOVA**

Po grupama predmeta nabave:

GRUPA I. – Ispostava Daruvar, Ulica Petra Preradovića 7, 43 500 Daruvar

GRUPA II. – Ispostava Grubišno Polje, A.M. Reljkovića 1, 43 290 Grubišno Polje

GRUPA III. – Ispostava Garešnica, Ulica Vladimira Nazora 18, 43 280 Garešnica

GRUPA IV. – Ispostava Čazma, Ulica kralja Tomislava 16, 43 240 Čazma

**2.8 ROK POČETKA I ZAVRŠETKA IZVOĐENJA RADOVA**

Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem, najmanje 5 (pet) dana prije uvođenja u posao obavijestiti odabranog ponuditelja. Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik i vodi se građevinska knjiga. Ponuditelj je dužan dostaviti terminski plan izvođenja radova nakon što naručitelj odredi točan datum uvođenja u posao. Terminskim planom određuje se dinamika po etapama radova.

Rok završetka radova je 120 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Navedeni rok završava primopredajom radova o čemu će se sastaviti zapisnik. Predviđeni početak radova je siječanj 2018.

Ukoliko prilikom izvršenja ugovora nastanu okolnosti zbog kojih će biti potrebno produžiti rok izvršenja radova izmjena ugovora će se provesti sukladno ZJN 2016.

Vrijeme izvođenja radova potrebno je prilagoditi procesu rada u Domovima zdravlja, uključujući rad vikendom (subota i nedjelja), te noćni rad, ukoliko se to ukaže kao nužno.

**3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

**3.1 OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

3.1.1 Sukladno odredbi članka 251. ZJN 2016. javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave utvrdi da:

 1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (točka 3.1.1.) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje ESPD) i to: Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno, osim za podugovaratelja na čiju se sposobnost gospodarski subjekt ne oslanja.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave provjeriti informacije navedene u ESPD obrascu kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, javni naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru zahtijevati od gospodarskog subjekta koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke Dokumentacije o nabavi Naručitelj će prihvatiti:

1. Izvadak iz kaznene evidencije ili dr. odgovarajućeg registra ili,
2. Jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti pod a) i b) ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkom 3.1.1., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno čiji je osoba državljanin.

Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske dostavlja Izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika.

Sukladno članku 20.stavku 10.Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17, Izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016, daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Nepostojanje osnova za isključenje iz ove točke dužni su dokazati pojedinačno svi članovi zajednice gospodarskih subjekata, ukoliko je primjenjivo, kao i svi podugovaratelji u slučaju da gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja.

3.1.2 Sukladno odredbi članka 252. ZJN 2016. javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

- u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, temeljem članka 252. stavka 2. ZJN 2016. Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (točka 3.1.2.) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD i to: Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave provjeriti informacije navedene u ESPD obrascu kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, javni naručitelj će zahtijevati prije donošenja odluke o odabiru od gospodarskog subjekta koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.2. ove Dokumentacije o nabavi Naručitelj će prihvatiti:

* potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje

Ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkom 3.1.2., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno čiji je osoba državljanin.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svaki pojedini član zajednice pojedinačno dokazuje da nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka javne nabave (osnove za isključenje).

Navedene odredbe Dokumentacije o nabavi odnose se i na podugovaratelje sukladno članku 221. stavku 1. ZJN 2016.

Nepostojanje osnova za isključenje iz ove točke dužni su dokazati pojedinačno svi članovi zajednice gospodarskih subjekata, ukoliko je primjenjivo, kao i svi podugovaratelji u slučaju da gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svaki pojedini član zajednice pojedinačno dokazuje da nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka javne nabave (osnove za isključenje). Navedene odredbe Dokumentacije o nabavi odnose se i na podugovaratelje sukladno članku 221. stavku 1. ZJN 2016.

**3.2 OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

3.2.1 Sukladno odredbama članka 254. ZJN 2016. javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (točka 3.2.1.) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD i to: Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedenu osnovu za isključenje, za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave provjeriti informacije navedene u ESPD obrascu kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, javni naručitelj će zahtijevati prije donošenja odluke o odabiru od gospodarskog subjekta koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza. Kao dostatan dokaz naručitelj će prihvatiti sljedeće:

* izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom, ili ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

3.2.2 Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:

- može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet;

- gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija;

- je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu s ovom dokumentacijom.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove točke iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac i to Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedene osnove za isključenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Odredbe o samokorigiranju

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje može javnom naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanje naknade štete prouzročene djelom ili propustom
2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s djelom ili propustom
3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih djela ili propusta.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocjenjeno da su poduzete mjere primjerene. No, gospodarski subjekt kojem je pravomoćno određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave na određeno vrijeme nema pravo koristiti ovu mogućnost do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Sukladno članku 255. ZJN 2016, gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Nadalje, takav gospodarski subjekt u obrascu Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi ESPD (Dio III. Osnove za  isključenje,  Odjeljak  A:  Osnove  povezane  s kaznenim  presudama) navodi, je li poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Odredbe točke 3. odnose se i na podugovaratelje. Ako naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja zatražit će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od pet dana.

Odredbe točke 3. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.

**Napomena 1.**:Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, nepostojanje osnova za isključenje iz točke 3. 1. dokazuje:

-Izjavom o nekažnjavanju davatelja s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika i to za gospodarski subjekt i za osobu/e ovlaštenu/e za zastupanje gospodarskog subjekta na Prilog 3a., a za ostale osobe iz članka 251. stavka 1. točka 1. na Prilog 3b., koji su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi,

**Napomena 2.**:Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz članka 265. stavka 1. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., članka 252. stavka 1. i članka 254. stavak 1. točke 2. ZJN 2016., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin (sukladno članku 265. stavak 2.).

Radi lakšeg sastavljanja i ovjeravanja gore navedenih izjava od strane gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, naručitelj je kao sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi priložio primjere OBRAZACA: Prilog 3 c i d.

**4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI**

**SPOSOBNOSTI)**

Gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati:

* sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
* ekonomsku i financijsku sposobnost
* tehničku i stručnu sposobnost

**4.1 UVJETI SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI**

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana. Naručitelj ne propisuje starost navedenog dokumenta. Gospodarski subjekt ovim dokazom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. Vezano za pojam ažurni popratni dokument, to je

svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći te odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac i to: Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1. za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave provjeriti informacije navedene u ESPD obrascu kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, javni naručitelj će zahtijevati prije donošenja odluke o odabiru od gospodarskog subjekta s ekonomski najpovoljnijom ponudom da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Kao dostatan dokaz iz točke 4.1 ove Dokumentacije o nabavi Naručitelj će prihvatiti:

* izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svaki pojedinačni član zajednice pojedinačno dokazuje da ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor, podugovaratelj dokazuje da ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.

**4.2 EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST**

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je ostvario ukupni godišnji promet u posljednje tri dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o ovim prometima dostupna, minimalno u visini dvostruko većoj od iznosa procijenjene vrijednosti pojedine grupe predmeta nabave za koju se gospodarski subjekt javlja.

Procjena je naručitelja kako godišnji prihod gospodarskog subjekta koji je najmanje jednak u visini dvostruko većoj od iznosa procijenjene vrijednosti grupe predmeta nabave daje sigurnost da će gospodarski subjekt osigurati izvođenje radova koji su predmet nabave u predviđenom ugovornom roku. Traženim dokazom financijske sposobnosti, gospodarski subjekt dokazuje da ima stabilno financijsko poslovanje na način da ne može dovesti u pitanje izvršenje svojih ugovornih obveza, a posljedično tome i izvršenje obveza naručitelja prema krajnjim korisnicima svojih usluga.

Za potrebe utvrđivanja ekonomske i financijske sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac i to: Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: točka 1a, ako je primjenjivo točka 3.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjet sposobnosti:

* izjavu o ukupnom prometu gospodarskog subjekta, o prometu u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave, u tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o ovim prometima dostupna.

Ako gospodarski subjekt iz opravdanog razloga nije u mogućnosti predočiti dokumente i dokaze o ekonomskoj i financijskoj sposobnosti koje naručitelj zahtijeva, on može dokazati svoju ekonomsku i financijsku sposobnost bilo kojim drugim prikladnim dokumentom.

Dokaz je potrebno dostaviti za sve grupe predmeta nabave.

Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, na kojoj potpis ne mora biti ovjeren kod nadležnog tijela.

Gospodarski subjekt mora podnijeti izjavu u kojoj će iznos prometa biti izražen u valuti kuna bez PDV-a. Ukoliko valuta koja je predmet konverzije u kunama kotira na deviznom tržištu Republici Hrvatskoj, prilikom računanja protuvrijednosti gospodarski subjekt mora koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji je u primjeni na dan slanja poziva na nadmetanje, ako valuta koja je predmet konverzije u kunama ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, prilikom računanja protuvrijednosti gospodarski subjekt mora koristiti tečaj prema listi izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec listopad 2017. godine.

**4.3 TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST**

Popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini

Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta dokazuje se popisom o urednom izvršenju radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini kojim gospodarski subjekt mora dokazati da je u navedenom periodu uredno izvršio najmanje jedan ugovor isti ili slični kao što je predmet ove nabave (infrastrukturni radovi), a čija vrijednost mora biti minimalno jednaka procijenjenoj vrijednosti za pojedinu grupu.

Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova.

Dokaze je potrebno dostaviti za sve grupe predmeta nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.3 gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1a).

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta koji se tiču tehničke i stručne sposobnosti osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjera kriterija, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

**5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI**

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD) je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

* nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje),
* ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta.

Gospodarski subjekt dostavlja europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi na standardnom obrascu u ponudi, a javni naručitelj je mora prihvatiti (prilog 7.)

U ESPD obrascu navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, naručitelju dostaviti te dokumente.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD obrascu kod nadležnog tijela za vođenje evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka. Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u roku ne kraćem od pet dana dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Gospodarski subjekt koji dostavlja ponude za dvije ili više grupa dužan je dostaviti ESPD obrazac za svaku grupu.

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam i ne oslanja se na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir dužan je ispuniti jedan ESPD. Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je u ponudi dostaviti ESPD obrazac za sebe i za gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja.

Naručitelj će od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako ih već ne posjeduje. Pojam ažurirani popratni dokument odnosi se na svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći te odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. Ukoliko ponuditelj, na zahtjev naručitelja, ne dostavi ažurirane popratne dokumente u roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete dokumentacije o nabavi, naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te će od ponuditelja koji je podnio sljedeću ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti dostavu ažurnih popratnih dokumenata.

Upute za popunjavanje ESPD obrasca:

Gospodarski subjekt ispunjava Dio II: Podaci o gospodarskom subjektu, Odjeljak A obavezno, a ostalo ako je primjenjivo.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje ESPD) i to: Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD i to: Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD i to: Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedenu osnovu za isključenje, za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac i to Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedene osnove za isključenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac i to: Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1. za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Za potrebe utvrđivanja ekonomske i financijske sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac i to: Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: točka 1a, ako je primjenjivo točka 3.

Za potrebe utvrđivanja tehničke i stručne sposobnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1a).

**6. PODACI O PONUDI**

**6.1 SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE**

Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će izvršiti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi.

Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima dokumentacije.

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog tog razloga.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude. Nakon isteka roka za dostavu ponuda se ne smije mijenjati. Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Ponuda sadrži:

1. popunjeni ponudbeni list sukladno obrascu Elektroničkog oglasnika
2. popunjeni ponudbeni list za gospodarske subjekte koji su u zajednici gospodarskih subjekata sukladno obrascu Elektroničkog oglasnika
3. popunjeni podaci o podugovarateljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji se daju u podugovor sukladno obrascu Elektroničkog oglasnika javne nabave (prilažu samo gospodarski subjekti koji imaju podugovaratelje)
4. jamstvo za ozbiljnost ponude, sukladno ovoj Dokumentaciji
5. popunjen ESPD obrazac za ponuditelja, a u slučaju zajednice gospodarskih subjekata za svakog člana zajednice, odnosno za svakog podugovaratelja i za svaki gospodarski subjekt na čiju se sposobnost oslanja
6. popunjen troškovnik za grupu/e na koju se ponuda odnosi
7. potpisan prijedlog ugovora ili potpisani prijedlozi ugovora
8. izjavu o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza
9. izjava o duljini jamstvenog roka i dostavi jamstva za otklanjanju nedostataka u jamstvenom roku

Dokumente pod rednim brojevima 4., 5., 6., 7., 8. i 9. gospodarski subjekti trebaju dostaviti kao zasebne dokumente uz ponudu za svaku ponuđenu grupu predmeta nabave.

**6.2 NAČIN DOSTAVE PONUDE**

Elektronička dostava ponuda obvezna je sukladno članku 280. ZJN 2016.

Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije sukladno članku 280. st. 5 ZJN 2016. Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravni rad EOJN Republike Hrvatske.

Sukladno članku 239. ZJN 2016. ako tijekom razdoblja od 4 sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok naručitelj produlji rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva za nadmetanje.

**6.3 VARIJANTE PONUDA, ako su dopuštene**

Ne primjenjuje se.

**6.4 NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE**

Cijena ponude je nepromjenjiva te se izražava za cjelokupan predmet nabave i piše se brojkama. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s PDV-om. Ponuditelji su dužni ponuditi tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene za svaku stavku kako je to određeno u troškovniku, te cijenu ponude (bez PDV-a), PDV i ukupnu cijenu (s PDV-om).

Ako ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima ove točke dokumentacije, ili promijeni tekst i/ili količine, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

**6.5 VALUTA PONUDE**

Cijena ponude izražava se u kunama.

**6.6 KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE**

Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvećim brojem ostvarenih bodova utvrđenim prema sljedećim kriterijima i njihovim razmjernim vrijednostima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | **Kriterij** | **Maksimalni broj bodova** | **Relativni ponder** |
| 1. | Cijena ponude | 80 | 80% |
| 2. | Duljina jamstvenog roka | 20 | 20% |
|  | Ukupni broj bodova | 100 |  |

Svakom kriteriju prema njegovom relativnom značaju dodijelit će se broj bodova (zaokruženo na dvije decimale).

Način izračuna i primjena kriterija u izračunu: 1% = 1 bod

1. Cijena ponude

Ponude se boduju ovisno o cijeni na način da valjana ponuda s najnižom cijenom dobiva 80 bodova, a svaka druga razmjerno niži broj bodova prema sljedećoj formuli:

 najniža ponuđena cijena valjane ponude

broj bodova = ---------------------------------------------------------------- x 80

 cijena valjane ponude koja se ocjenjuje

1. Duljina jamstvenog roka

Minimalni jamstveni za izvršene radove iznosi dvije godine, a maksimalni jamstveni rok iznosi pet godina. Jamstvo se odnosi na sve izvedene radove i ugrađenu opremu. Jamstveni rok dostavlja se u obliku Izjave o duljini trajanja jamstva. Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi ne dostavi traženu izjavu, prilikom pregleda i ocjene ponude uzet će se da nudi minimalno trajanje jamstva, a smatrat će se da se obvezao dostaviti jamstvo.

Ponude se boduju ovisno o ponuđenom jamstvenom roku za izvršene radove, na način da se za najduži ponuđeni jamstveni rok dobije 20 bodova, a svaka druga ponuda razmjerno niži broj bodova prema formuli:

 duljina jamstvenog roka valjane ponude koja se ocjenjuje

broj bodova= ------------------------------------------------------------------------------------ x 20

 najduži ponuđeni jamstveni rok iz valjane ponude

Napomena: Jamstveni rok počinje teći od dana primopredaje radova.

**6.7 JEZIK I PISMO PONUDE**

Ponuda i svi dokumenti dostavljaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko je bilo koji dokument gospodarskog subjekta izdan na stranom jeziku gospodarski subjekt ga mora dostaviti zajedno s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

**6.8 ROK VALJANOSTI PONUDE**

Rok valjanosti ponude je 90 dana od dana određenog za dostavu ponude.

**7. OSTALE ODREDBE**

**7.1 ODREDBE O ZAJEDNICI GOSPODARSKIH PONUDITELJA**

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa.

U slučaju zajednice ponuditelja uvez ponude digitalno potpisuju svi članovi zajednice. Uvez ponude može iznimno potpisati i ovjeriti samo jedan član zajednice gospodarskih subjekata – član zajednice ovlašten za komunikaciju s naručiteljem, ukoliko svi članovi zajednice ponuditelja ovlaste odnosno opunomoće jednog svog člana za potpisivanje uveza ponude. U tom slučaju ovlaštenje ili punomoć, potpisana i ovjerena od strane svih članova zajednice ponuditelja, mora biti priložena ponudi kao njen sastavni dio.

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice, kako je određeno obrascem EOJN RH, uz obveznu naznaku člana zajednice koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice gospodarskih subjekata. Naručitelj će neposredno plaćati svakom članu zajednice za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ne odredi drugačije.

Odgovornost ponuditelja iz zajednice gospodarskih subjekata je solidarna. Ukoliko se zajednica oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, drugi subjekti su solidarno odgovorni za izvršenje ugovora. Navedena odredba će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavi koji će sklopiti naručitelj s odabranim ponuditeljem.

**7.2 ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELJE**

Sukladno članku 222. ZJN 2016 ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja, tada u ponudi mora navesti sljedeće podatke:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)
3. dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja.

Ako naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja od gospodarskog subjekta zatražit će zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.

Ako se dio ugovora daje u podugovor tada za te radove naručitelj neposredno plaća podugovaratelju. Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od naručitelja zahtijevati:

* promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
* uvođenje jednog ili više podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije,
* preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev ugovaratelj naručitelju dostavlja podatke i dokumente za novog podugovaratelja sukladno članku 222. stavku 1. ZJN 2016. Naručitelj neće odobriti zahtjev ako novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete ili postoje osnove za isključenje, sukladno članku 224. ZJN 2016.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

**7.3. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA**

Ponuditelj je u obvezi osigurati:

* da je gospodarski subjekt koji će graditi ili izvoditi radove na građevini registriran za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova te
* da gospodarski subjekt, koji obavlja djelatnost građenja ima zaposlenog/na raspolaganju minimalno jednog ovlaštenog voditelja građenja arhitektonske ili građevinske struke, odnosno ovlaštenog stručnjaka sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Strane osobe ovaj uvjet ispunjavaju sukladno Glavi VIII. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Ponuditelj je obvezan dokazati da u svrhu ispunjenja uvjeta utvrđenih Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ima zaposlenog (ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme):

* minimalno 1 (jednog) ovlaštenog voditelja građenja

U svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta propisanih posebnim zakonom ponuditelj će dostaviti naručitelju preslike potrebnih dokumenata najkasnije do potpisa ugovora o javnoj nabavi.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj do potpisa ugovora o javnoj nabavi ne dostavi preslike potrebnih dokumenata smatrat će se da je odustao od svoje ponude te će naručitelj, sukladno članku 214. stavak 1. točka 1. ZJN 2016. naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

**7.4. OBILAZAK LOKACIJE RADOVA**

Ponuditeljima će prije podnošenja ponude biti omogućen pregled mjesta izvođenja radova u svrhu upoznavanja s lokacijom i stanjem iste, kao i opsegom radova te svim drugim faktorima koji mogu utjecati na uvjete rada, a radi otklanjanja svih nejasnoća i radi kvalitete izrade ponude. Prilikom pregleda mjesta izvođenja radova ponuditeljima će biti omogućen i uvid u projektnu dokumentaciju. Termin se dogovara sa osobom zaduženom za komunikaciju s ponuditeljima. Obilazak lokacije radova nije obavezan i smatrat će se, bez obzira je li ponuditelj pregledao mjesto izvođenja radova, da je ponuditelj prije podnošenja ponude u potpunosti upoznat s objektom, lokacijom na kojoj će se izvoditi radovi i svim uvjetima za izvođenje radova.

**7.5 VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA**

Javni naručitelj od gospodarskih subjekata traži sljedeće vrste jamstava:

7.5.1 **Jamstvo za ozbiljnost ponude** za slučaj odustajanja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016.), neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi sukladno članku 214. ZJN 2016.

Jamstvo se dostavlja u izvorniku, u obliku bankarske garancije (na prvi poziv, bezuvjetnu i bez prava prigovora) na iznos određen za svaku pojedinu grupu(s rokom valjanosti sukladno roku valjanosti ponude).

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku. Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude se dostavlja u plastičnom omotu (npr. uložni fascikl) koji mora biti zatvoren (npr. naljepnicom). Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Jamstvo se dostavlja u roku za dostavu ponuda na adresu naručitelja preporučenom poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci o ponuditelju, s upisanim nazivom predmeta nabave „Postupak nabave infrastrukturnih radova u projektu Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije – GRUPA \_\_, evidencijski broj nabave 30/EV-M, dio koji se dostavlja odvojeno, NE OTVARAJ“.

Ponuditelj može uplatiti novčani polog u traženom iznosu sukladno članku 214., stavku 4. ZJN 2016. Ukoliko se ponuditelj odluči za uplatu novčanog pologa, potrebno je novac uplatiti na IBAN Bjelovarsko-bilogorske županije: *HR8723400091800007002* s naznakom Jamstvo za ozbiljnost ponude za postupak javne nabave infrastrukturnih radova u projektu „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“, GRUPA \_\_\_, poziv na broj\_\_\_\_\_\_-OIB uplatitelja. Ponuditelj je obvezan dostaviti potvrdu o uplati u svojoj ponudi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se odabranom ponuditelju nakon potpisivanja ugovora i dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora, a svim ostalim ponuditeljima neposredno nakon završetka postupka javne nabave.

Jamstvo se dostavlja za svaku pojedinu grupu zasebno:

GRUPA I. – 26.420,00 kuna

GRUPA II. – 16.800,00 kuna

GRUPA III. – 19.020,00 kuna

GRUPA IV. – 15.710,00 kuna

7.5.2. **Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora** za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se dostavlja u izvorniku, u obliku bankarske garancije u visini 10% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a (na prvi poziv, bezuvjetnu i bez prava prigovora). Jamstvo dostavlja izabrani ponuditelj u roku 10 dana od dana potpisa ugovora.

Ponuditelj može uplatiti novčani polog u traženom iznosu sukladno članku 214., stavku 4. ZJN 2016.

7.5.3. **Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku** za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za sljedeće slučajeve:

- za slučaj da ugovaratelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili

- s naslova naknade štete.

Ugovaratelj se obvezuje da će naručitelju prilikom predaje okončane situacije predati jamstvo za otklanjanje nedostataka i naknadu nastale štete u obliku bezuvjetne bankarske garancije, naplative na prvi poziv, bez prava prigovora, na iznos 10% ukupno izvedenih radova s PDV-om, na rok od \_\_\_ godine/a (ovisno koliko je ponuđeno, a koji može biti minimalno dvije godine, a maksimalno pet godina) od dana kojim je određen završetak radova.

Duljina roka na koji se ugovaratelj obvezuje dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti jednaka ponuđenom.

Ponuditelj može uplatiti novčani polog u traženom iznosu sukladno članku 214., stavku 4. ZJN 2016.

**7.6 DATUM, VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Javno otvaranje ponuda počinje istekom roka za dostavu ponuda dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. godine u 11,00h. Ponuditelj svoju elektroničku ponudu mora dostaviti predajom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske najkasnije do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017. do 11,00 sati.

Javno otvaranje ponuda će se održati u Maloj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, II. kat, Dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar.

**7.7 ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU**

Rok za donošenje odluke o odabiru (ili poništenju) je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

**7.8 ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA**

Plaćanje u roku od 30 dana, na temelju ovjerenih privremenih mjesečnih i okončane situacije od strane naručitelja doznakom na račun izvođača, podugovaratelja i članova zajednice, kako je primjenjivo. Uz okončanu situaciju i račun obavezno se mora priložiti zapisnik o primopredaji radova ovjeren od obje ugovorne strane.

Obračun izvršenih radova će se vršiti sukladno stvarno izvršenim radovima obračunatim kroz građevinsku knjigu i ovjerenim od strane nadzornog inženjera te uz primjenu jediničnih cijena utvrđenih ugovorom.

**7.9 OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI**

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

**7.10 POSEBNI I OSTALI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA**

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave u skladu s odredbama članaka 315. – 320. ZJN 2016.

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu značajne u smislu članka 321. ZJN 2016.

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, sukladno uvjetima navedenim u članku 316. ZJN 2016.

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni uvjeti sukladno članku 317. ZJN 2016.

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem sukladno članku 318. ZJN 2016.

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni uvjeti sukladno članku 320. ZJN 2016. Naručitelj za primjenu stavka 1. članka 320. ZJN 2016. ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 321. ZJN 2016.

Naručitelj je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:

 1. je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016

 2. je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016

 3. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju EU

 4. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba

**7.11 OSTALE ODREDBE**

Dokumentacija je usklađena sa Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.). Sve što nije predviđeno ovom Dokumentacijom rješava se sukladno navedenom Zakonu i podzakonskim aktima.

**7.12 POUKA O PRAVNOM LIJEKU**

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana od dana:

- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva i dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

**Prilog br. 1 - Prijedlog ugovora**

**Bjelovarsko-bilogorska županija,** Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar,OIB: 12928625880, zastupana po županu Damiru Bajsu (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

 i

**/ime i prezime/ naziv/ /sjedište/ /OIB/ zastupano po** (u daljnjem tekstu: Izvođač)

sklopili su dana \_\_\_\_ 2017. godine

**U G O V O R**

**o izvođenju radova na zgradi Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije –**

**Ispostava \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OSNOVE UGOVARANJA**

**Članak 1.**

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na rekonstrukciji/preuređenju zgrade Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije – Ispostava \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ u cilju ispunjenja minimalnih uvjeta u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti („Narodne novine“, broj 61/11, 128/12, 124/15 i 8/16), te provođenje dodatnih aktivnosti za promicanje horizontalnih politika Europske unije, u sklopu projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“ (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.1.02.0009), a temelji se na provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, koji se kod Naručitelja vodi pod evidencijskim brojem 30/EV-M i ponudi Izvođača koja je u navedenom postupku javne nabave odabrana po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

**PREDMET UGOVORA I CIJENA**

**Članak 2.**

Naručitelj povjerava, a Izvođač preuzima obvezu izvođenja radova rekonstrukcije/preuređenja zgrade Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije – Ispostava \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Grupa \_\_\_, a sukladno ponudi i troškovniku Izvođača broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. godine dostavljenoj na postupak javne nabave iz članka 1. ovog Ugovora, a koji čine njegov sastavni i neodvojivi dio.

Izvođač se obvezuje obaviti poslove iz stavka 1. ovog članka stručno i solidno, sukladno projektnoj dokumentaciji, ponudi s troškovnikom radova i terminskom planu.

Izvođač je dužan dobaviti i ugraditi kvalitetnu opremu i materijale koji odgovaraju propisanim standardima, a koji su predviđeni troškovnikom.

Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, da je proučio projektno-tehničku dokumentaciju, lokalne prilike, lokaciju i okolinu građevine, pristup prometnicama i uvjetima pristupa lokaciji izvođenja radova, da se upoznao sa svim uvjetima rada i transporta koji mogu utjecati na izvođenje ponuđenih radova i pripadajućim komunikacijama, načinom i mjestima priključaka na postojeću komunalnu infrastrukturu te da mu je poznata namjena te tehnička složenost radova koji su predmet ovog ugovora.

 Vrijeme izvođenja radova potrebno je prilagoditi procesu rada u Domu zdravlja, uključujući rad vikendom (subota i nedjelja), te noćni rad, ukoliko se to ukaže kao nužno.

Tijekom izvođenja radova potrebno je omogućiti neometan rad najmanje 51% svih ordinacija s pripadajućim komunikacijama, u zgradi Doma zdravlja na kojoj se izvode radovi, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7:00 do 20:00 sati i subotom od 7:00 do 12:00 sati. Radove na vanjskim i pomoćnim prostorima (u dogovoru s korisnicima prostora) moguće je izvoditi i tijekom rada ordinacija.

Izvođač mora naročito:

* osigurati da izvođenje radova ne ugrozi sigurnost, funkcioniranje, te „mir i red“ Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, te njegovih korisnika, a sukladno posebnim uvjetima za koji će se izraditi detaljni pismeni dogovor prije početka radova, a činit će sastavni dio elaborata organizacije gradilišta.
* provjeriti sve instalirane uređaje i strojeve prije uporabe, osigurati rukovanje istima na način koji će osigurati maksimalnu sigurnost u radu i onemogućiti pristup i rukovanje neovlaštenim osobama,
* pridržavati se svih propisa o zaštiti na radu,
* poduzeti potrebne mjere za zaštitu svih građevinskih radova, naročito od šteta nastalih utjecajem drugih nepovoljnih klimatskih prilika,
* osigurati stalni nadzor i čuvanje cjelokupnog vlasništva Izvođača, njegovih podugovaratelja i Naručitelja na građevini u tijeku izvođenja radova.

Izvršavanjem ove obveze Izvođač nema prava zahtjeva za posebnu naknadu.

Izvođač mora izvršiti svoje obveze i ponašati se na gradilištu tako da se svakako izbjegne eventualna šteta Naručitelja, njegovim predstavnicima, njegovim suradnicima i svakoj trećoj osobi.

Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzrokovana na objektu, prolaznicima ili imovini uslijed izvođenja ugovorenih radova, pada na teret Izvođača koji je dužan istu otkloniti.

Izvođač nije ovlašten za vrijeme izvođenja radova vršiti izmjene projektno - tehničke dokumentacije.

Ukoliko se utvrdi da su neke izmjene potrebne ili su korisne, može ih se izvršiti samo uz prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja, projektanta i stručnog nadzora.

Za stavke radova koje su navedene u ponudbenom troškovniku, primijenit će se jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika, a za stavke koje nisu navedene u ponudbenom troškovniku, primijenit će se realne tržišne cijene potvrđene od strane nadzornog inženjera, uz detaljnu analizu cijene stavke, prethodno izrađenu od strane Izvođača u kojoj moraju biti razvidne stavke troška materijala te troška ugradnje.

Izvođač se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.

**Članak 3.**

Ugovorne strane suglasne su da vrijednost predmeta ovog Ugovora iz članka 2. izražena u kunama iznosi:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kn (bez PDV-a)**

(slovima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kn (s PDV-om)**

(slovima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

po jediničnim cijenama i u okviru vrsta radova te količinama iskazanim u troškovniku koji je sastavni dio ponude koja se prilaže ovom Ugovoru kao njegov sastavni dio. Navedene jedinične cijene su nepromjenjive i fiksne.

**IZVOĐENJE**

**Članak 4.**

Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem, najmanje 5 (pet) dana prije uvođenja u posao obavijestiti Izvođača.

Izvođač se obvezuje ugovorene radove izvesti i predati Naručitelju u roku od 120 (stodvadeset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao o čemu će biti sačinjen zapisnik.

Mjesto izvođenja radova je zgrada Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije – Ispostava \_\_\_\_\_\_\_\_, na adresi \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ovisno o grupi radova).

Izvođač se obvezuje do dana uvođenja u posao predati Naručitelju detaljan terminski plan izvođenja radova. Terminski plan je potrebno usuglasiti s Naručiteljem i uskladiti s procesom rada Doma zdravlja, te odredbama čl. 2. st. 5.,6.,7. ovog Ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Naručitelj ima pravo na jednostrani otkaz ovog Ugovora ako nastupi jedan ili više sljedećih slučajeva:

* neopravdano zakašnjenje u izvođenju radova temeljem usuglašenog terminskog plana većeg od 15 (petnaest) kalendarskih dana,
* Izvođač prekine radove bez opravdanog razloga te ako ih ponovno ne započne nakon pismenog poziva i određivanja roka od strane Naručitelja,
* Izvođač trajno i ozbiljno ne ispunjava ostale ugovorne obveze usprkos pismenoj opomeni Naručitelja,
* ukoliko je nad imovinom Izvođača pokrenut stečajni postupak ili postupak prisilne nagodbe ili ako je on upao u imovinske neprilike,
* ukoliko je pravovremeno ispunjavanje građevinskog naloga ozbiljno dovedeno u pitanje zbog zapreka za koje je odgovoran Izvođač, te kada Izvođač ne može dokazati izvršavanje obveze u skladu s detaljnim terminskim planom čak i onda kada je određeni rok naknadno utvrđen od strane Naručitelja,
* opetovano upozoravanje Izvođača od strane Naručitelja na nekvalitetno izvođenje ugovorenih aktivnosti,
* ugradnja materijala i opreme za koje nema dokaze o kakvoći.

U slučaju ispunjenja jednog ili više uvjeta iz prethodnog stavka ovog članka smatrat će se da je za raskid ugovora kriv Izvođač.

Prije jednostranog otkaza ovog Ugovora Naručitelj je obvezan pisanim putem upozoriti Izvođača o namjeri jednostranog otkaza, te isto obrazložiti.

Jednostrani otkaz ovog Ugovora Naručitelj može izjaviti Izvođaču pisanim putem nakon isteka roka od 7 (sedam) dana od dana dostave upozorenja Izvođaču.

Naručitelj ima pravo jednostrano aktivirati cijeli iznos jamstva za uredno ispunjenje ugovora ukoliko se je ispunio jedan ili više uvjeta iz stavka 5. ovog članka.

Izvođač se obvezuje, u slučaju raskida ovog Ugovora, izvesti poslove do faze u kojoj je može preuzeti Naručitelj i predati ih drugom izvođaču na izvođenje. U slučaju nezavršavanja tih poslova, Naručitelj ima pravo na teret Izvođača ustupiti dovršenje tih nužnih poslova drugom izvođaču.

Ukoliko dođe do raskida ugovora krivnjom Izvođača, Naručitelj je dužan Izvođaču platiti za ispravno i kvalitetno izvedene radove s time da Naručitelj ima pravo aktivirati bankarsko jamstvo sukladno članku 11. ovog ugovora. U tom slučaju penali se ne zaračunavaju.

Ukoliko dođe do raskida ugovora, u slučaju ako Izvođač nije odgovoran za raskid, Naručitelj je dužan Izvođaču platiti samo za ispravno i kvalitetno izvedene radove, te za nabavljenu i/ili ugrađenu opremu, a sve ostale troškove snosi Izvođač.

Rok iz stavka 2. ovog članka produljit će se ukoliko Naručitelj zakasni s ispunjenjem svojih obveza, te zbog više sile ili drugih opravdanih razloga za koje nije odgovorna niti jedna ugovorna strana, ali samo za onoliko dana koliko su trajali razlozi više sile ili drugi opravdani razlozi odnosno zakašnjenje Naručitelja.

Produljenje roka ugovorne strane moraju ugovoriti dodatkom ovom Ugovoru.

Izvođač je obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito isplate ugovorene plaće, ili odredbi međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi 2016., pridržavati se Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08).

 Naručitelj može pismenim putem obavijestiti Izvođača o nužnosti izvođenja izmjena bilo koje vrste do primopredaje. Izvođač je obvezan provesti ove izmjene ukoliko je to tehnički moguće. Eventualni dodatni troškovi proizašli s ovog naslova terete Naručitelja. Eventualne dodatne troškove proizašle s ovog naslova Izvođač ima pravo ponuditi Naručitelju, a njihovo prihvaćanje Naručitelj je dužan potvrditi u pismenoj formi.

 Izvođač je obvezan provjeriti svu dostavljenu dokumentaciju, te kod utvrđenih nedostataka i/ili nesuglasica, prije izvođenja radova pismeno o tome obavijestiti Naručitelja, kako bi pravovremeno pribavio potrebno pojašnjenje.

 Upute za rukovanje opreme i za cjelokupnu opremu koja će se ugrađivati, odnosno nabavljati po ovom ugovoru, moraju biti na hrvatskom jeziku. U ugovorenoj cijeni, sadržana je i obveza Izvođača da bez dodatnih plaćanja, obuči radnike Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije za održavanje i rukovanje svom vrstom opreme.

 Tijekom izvođenja radova unutar radnih prostora moguće je samo pomicanje opreme i namještaja, a u sve odnosne stavke treba uključiti i odgovarajuću zaštitu istog te čišćenje radnih prostora nakon izvršenog rada.

Izvođač mora bez posebnog zahtjeva ukloniti sav građevni šut te otpad, ambalažu i slično sa gradilišta, zbrinuti ga sukladno Pravilniku o gospodarenju građevinskim otpadom i Zakonu o zaštiti okoliša te izvršiti završno čišćenje građevine. Izvršavanjem ove obveze Izvođač nema prava zahtjeva za posebnu naknadu.

 Ukoliko Izvođač ne izvrši ovu obvezu, Naručitelj ima pravo isto učiniti na trošak Izvođača, putem drugog Izvođača, te ga je pri tome dužan prethodno opomenuti.

**Članak 5.**

Sukladno ponudi i troškovniku Izvođač ne daje dio ugovora o javnoj nabavi podugovarateljima.

Ukoliko se u toku izvršenja ovog ugovora utvrdi da Izvođač koristi podugovaratelje, a to nije predviđeno u ponudi i nema suglasnost Naručitelja, Naručitelj će jednostrano raskinuti ovaj Ugovor i naplatiti naknadu stvarno nastalu štetu koju je pretrpio.

**ILI (NAPOMENA: primijeniti ovisno o tome ima li Izvođač podugovaratelje)**

Izvođač daje dio ugovora o javnoj nabavi sljedećem/im podugovaratelju/ima:

1. naziv ili tvrtka, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa podugovaratelja, zakonski zastupnik podugovaratelja;
2. predmet ili količina, vrijednost podugovora ili postotni udio.

*(NAPOMENA: ukoliko je više podugovaratelja navesti gore tražene podatke za sve)*

Izvođač mora svom računu priložiti račune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju za izvedene radove.

Izvođač smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi radova mijenjati podugovaratelja/e za onaj dio ugovora koji je dao u podugovor samo uz pristanak Naručitelja.

Izvođač snosi odgovornost za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg podugovaratelja, njegovih zastupnika ili zaposlenika, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane Ugovaratelja.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

**KONTROLA**

**Članak 6.**

Izvođač će na zahtjev Naručitelja održavati sastanke o stanju radova i njihovog izvođenja.

**PLAĆANJE**

**Članak 7.**

Izvođač će za izvedene radove ispostavljati privremene mjesečne situacije i okončanu situaciju.

Privremene mjesečne i okončana situacija ispostavljaju se u minimalno 5 (pet) primjeraka.

Naručitelj je dužan ovjeriti privremene mjesečne situacije najkasnije u roku 10 (deset) dana, a okončanu u roku 20 (dvadeset) dana, od zaprimanja situacije, prethodno ovjerene od strane stručnog nadzora građenja.

Plaćanje se obavlja na IBAN Izvođača broj: HR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prema ovjerenim situacijama, a plaćanje podugovarateljima se obavlja neposredno na priložene IBAN račune podugovaratelja.

Naručitelj se obvezuje Izvođaču platiti stvarno izvršene radove i stvarno ugrađene količine materijala, prema privremenim mjesečnim i okončanoj situaciji prethodno ovjerenoj od strane nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja, u roku do 30 (trideset) dana od dana ovjere situacija od strane Naručitelja. Sredstva su osigurana projektom „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“ financiranom u većem dijelu bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (85% sredstava), sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.08.1.1.02.0009, a manjim dijelom sufinancirano vlastitim sredstvima Naručitelja.

Privremena mjesečna situacija za prethodni mjesec se isporučuje najkasnije do 15-tog u mjesecu.

Dobavljaču se plaća neosporeni dio situacije. Eventualno osporeni dio mjesečne situacije Naručitelj je obvezan riješiti s Izvođačem do trenutka ispostave sljedeće mjesečne situacije ili najkasnije do ispostave konačnog obračuna.

Okončana situacija neće biti plaćena dok se ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i dok se ne preda potrebna atestna dokumentacija za izvedene radove.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Vrijednost izvedenih radova utvrdit će se na temelju stvarno izvedenih i obračunatih količina radova u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika.

Izvođač je obvezan na gradilištu ažurno voditi Građevinsku knjigu i Građevinski dnevnik. Količine iz građevinske knjige moraju biti istovjetne količinama unesenim u privremene mjesečne i okončanu situaciju.

Naručitelj i Izvođač sporazumno utvrđuju da se Izvođaču neće isplatiti premija u slučaju prijevremenog dovršetka ugovorenih radova.

**PRIMOPREDAJA**

**Članak 8.**

Nakon završetka radova Izvođač je dužan zatražiti od Naručitelja preuzimanje radova prema kvaliteti i količini.

Radovi se preuzimaju zapisnički, a zapisnik o primopredaji potpisuju ovlašteni predstavnici Naručitelja i Izvođača te nadzorni inženjer.

Izvođač je dužan prilikom primopredaje dostaviti:

* jamstvene listove,
* ateste, certifikate i jamstva kojima se dokazuje kvaliteta izvedenih radova i proizvođača ugrađene opreme,
* upute za rukovanje na hrvatskom jeziku uz upute za kontakt s ovlaštenim serviserima,
* dokaz o izvršenoj edukaciji osoblja, ovjeren od strane korisnika i Naručitelja,
* komplet tehničke dokumentacije izvedenog stanja te upute za rukovanje, instaliranje i servisiranje na hrvatskom jeziku,
* popis ovlaštenih servisera.

Gore navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti uvezano u tri primjerka, s rekapitulacijom koja će činiti sastavni dio Primopredajnog zapisnika.

U slučaju da završno izvješće Izvođača i sva potrebna atestna dokumentacija nije izrađena, prikupljena i spremna za predaju, Naručitelj nije obvezan izvršiti preuzimanje predmetne građevine.

Ako se u zapisniku o primopredaji građevine utvrde nedostaci kod pojedinih radova i/ili dokumentacije (atesti, izvješća i sl.), Izvođač je obvezan o svom trošku, doraditi, popraviti ili ponovno izvesti te radove i/ili dokumentaciju, te tome pristupiti odmah nakon utvrđivanja. Izvođač je obvezan te nedostatke o svom trošku otkloniti u roku koji se zajednički zapisnički utvrdi.

Ako Izvođač ne otkloni sve utvrđene nedostatke u roku iz prethodnog stavka, neće se pristupiti primopredaji, a Naručitelj će nedostatke otkloniti putem drugog izvođača, a na trošak Izvođača koji je potpisnik ovog Ugovora.

**OVLAŠTENI PREDSTAVNICI ZA PRAĆENJE IZVRŠENJA UGOVORA I NADZOR**

**Članak 9.**

Naručitelj se obvezuje osigurati stručni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova i imenovati jednu ili više odgovornih osoba za obavljanje nadzora (nadzorni inženjer). Odluke, obveze i primjedbe nadzora iz stavka 1. ovog članka, obvezne su za Izvođača.

 Ovlašteni predstavnici za praćenje izvršenja ugovora, koji će u ime ugovornih strana surađivati su: u ime Naručitelja Vladimir Božić, voditelj projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“ , te u ime Izvođača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Izvođač se obvezuje imenovati ovlaštenog voditelja građenja / voditelja radova u svojstvu odgovornih osoba vođenja građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova.

Izvođač se obvezuje poslove izvršenja konkretnih radova povjeriti osobama koje imaju odgovarajuće znanje i stručne sposobnosti za izvođenje radova koji im se povjeravaju.

Ovlašteni predstavnik Naručitelja ovlašten je neprestano nadzirati tijek izvođenja, stavljati primjedbe i davati upute prilikom izvođenja radova, te ima pravo narediti obustavljanje daljnjeg tijeka izvođenja radova i tražiti popravak pojedinih dijelova, ako se radovi izvode protivno pravilima struke, tehničkim propisima ili standardima.

**UGOVORNA KAZNA**

**Članak 10.**

Za svaki dan prekoračenja roka iz članka 4. stavka 2. ovog Ugovora, Naručitelj će zaračunati Izvođaču kaznu u visini 2‰ dnevno od ugovorene cijene bez PDV-a. Ugovorna kazna u cijelosti može iznositi maksimalno 5% od ugovorene cijene bez PDV-a.

Pravo na obračun i naplatu ugovorne kazne Naručitelj ostvaruje prilikom isplate po okončanom računu.

**JAMSTVA**

**Članak 11.**

Izvođač se obvezuje u roku 10 (deset) dana od potpisa ugovora predati Naručitelju garanciju banke kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu 10% ugovorenog iznosa (bez PDV-a). Garancija banke mora biti bezuvjetna, naplativa „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ s rokom valjanosti 30 dana dužim od roka valjanosti ugovora.

Posljedica nepoštivanja obveze na način i u predviđenom roku iz stavka 1. ovog članka je raskid ovog Ugovora i Naručitelj će aktivirati i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u sljedećim slučajevima:

* u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane Izvođača zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete sa pripadajućim kamatama;
* radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Izvođača u ispunjenju svojih obveza koje čine predmet Ugovora, i to u visini ugovorne kazne;
* u slučaju povrede Ugovora od strane Izvođača koja može dovesti do raskida Ugovora, kao i u slučaju raskida Ugovora, i to u punom iznosu jamstva;
* u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema Izvođaču u svezi sa ovim Ugovorom do visine iznosa koje Naručitelj potražuje;
* u slučaju neopravdanog propusta Izvođača da dostavi sukladno Ugovoru jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, do razlike ukupne visine jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iz članka 12. ovog ugovora, ukoliko je iznos kod isplate okončane situacije koji Naručitelj ima pravo zadržati po ovoj osnovi nedostatan;
* u slučaju propusta Izvođača da otkloni manje nedostatke utvrđene prilikom preuzimanja radova u određenom roku, u visini procjene vrijednosti nedostataka od strane Nadzornog inženjera;
* uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ovog Ugovora.

Prije postavljanja zahtjeva za naplatom jamstva za uredno ispunjenje ugovora, Naručitelj će o svojoj namjeri obavijestiti Izvođača i u toj obavijesti navesti razlog aktivacije jamstva.

Ukoliko se ustanovi da će doći do isteka valjanosti garancije banke za vrijeme dok su radovi još u tijeku Izvođač je dužan, neovisno da li je sklopljen aneks Ugovora, dostaviti novu garancije banke sukladno stavku 1. ovog članka, u roku od 15 (petnaest) dana prije dana isteka valjanosti već predane garancije banke. Period valjanosti nove garancije banke definirat će Naručitelj.

Naručitelj ima pravo privremeno zaustaviti plaćanje svih situacija dok se ne dostavi nova garancija banke.

**Članak 12.**

Izvođač je dužan ugovorene radove izvoditi kvalitetno u skladu s važećim normativima, standardima i tehničkim propisima.

Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova iznosi minimalno dvije, a maksimalno pet godina od datuma primopredaje, ovisno o tome koliko je ponuđeno u ponudi. Jamstvo se odnosi na sve izvedene radove i ugrađenu opremu.

Izvođač je dužan nakon primopredaje radova, a najkasnije u roku 10 (deset) dana od primopredaje radova, Naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u vrijednosti 10% ukupno izvedenih radova s PDV-om, u obliku garancije banke. Garancija banke mora biti bezuvjetna, „bez prigovora“ i „na prvi poziv“ na kojoj je kao korisnik naznačena Bjelovarsko-bilogorska županija s rokom valjanosti minimalno dvije (2) godine, a maksimalno pet (5) godina od datuma primopredaje, ovisno o tome koliko je ponuđeno u ponudi.

Ukoliko izvođač ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka, Naručitelj će na okončanoj situaciji zadržati iznos u visini 10% ukupno izvedenih radova s pripadajućim PDV-om na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete.

Po isteku jamstvenog roka, a ukoliko nije bilo naplaćeno, jamstvo će biti vraćeno Izvođaču.

Tijekom trajanja jamstvenog roka Izvođač je obvezan odmah, o svom trošku, pristupiti otklanjanju nedostataka uzrokovanih krivnjom Izvođača, a najkasnije 24 sata od trenutka primanja obavijesti i ukloniti nedostatke u primjerenom, tehnički izvedivom roku određenom od strane Naručitelja.

Ukoliko Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka u ugovorenom roku i ukoliko nedostaci nisu uklonjeni iz neopravdanog razloga u zadanom roku, Naručitelj će iste nedostatke otkloniti po trećim osobama, na teret Izvođača.

**IZMJENE UGOVORA**

**Članak 13.**

Naručitelj i Izvođač smiju izmijeniti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave sukladno članku 316. i članku 317. ZJN 2016.

U slučajevima izmjena Ugovora tijekom njegova trajanja, na strani Izvođača, primjenjuju se odredbe članka 318. ZJN 2016.

U slučajevima izmjena Ugovora tijekom njegova trajanja, koje nisu značajne primjenjuju se odredbe članka 319. i članku 320., a uzimajući u obzir nedopustivost izmjena prema članku 321. ZJN 2016.

Za izmjene manjeg značaja, kao što je promjena adrese, bankovnog računa ili podataka koji se odnose na kontakte, nije potrebno raditi pisani dodatak Ugovoru, već će jedna strana pisanim putem obavijesti drugu o nastaloj promjeni, te učinak promjene nastupa kada druga strana zaprimi takvu obavijest.

Ugovorne strane suglasne su da su sve eventualne dopune i/ili izmjene ovog Ugovora pravno valjane isključivo u pisanom obliku, potpisane i ovjerene na isti način kao i ovaj Ugovor.

**ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 14.**

Sastavnim dijelom ovog Ugovora smatraju se:

1. projektna dokumentacija
2. ponuda Izvođača s troškovnikom radova.

**Članak 15.**

 Za sva jamstva navedena u ovom ugovoru, za koja je tražena bankarska garancija, Izvođač može umjesto bezuvjetne bankarske garancije naplative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“, uplatiti novčani polog.

 Ukoliko se Izvođač odluči za uplatu novčanog pologa, potrebno je novac uplatiti na IBAN Bjelovarsko-bilogorske županije: HR8723400091800007002 s naznakom jamstva na koje se odnosi.

 U slučaju uplate novčanog pologa, Izvođač nema pravo obračunavati zakonsku zateznu kamatu.

**Članak 16.**

Izvođač se obvezuje da neće bez pristanka Naručitelja ustupiti trećemu svoja potraživanja prema Naručitelju.

**Članak 17.**

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom uz odredbe Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) i drugi pozitivni propisi Republike Hrvatske.

**Članak 18.**

Ugovorne strane suglasne su da će eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati prvenstveno sporazumno, a ako se sporazum ne postigne nadležan je sud u Bjelovaru.

**Članak 19.**

Ovaj Ugovor sastavljen je u šest istovjetnih primjeraka, dva primjerka zadržava Izvođač, a četiri primjerka Naručitelj, te ga iste u znak prihvaćanja prava i obaveza po svojim ovlaštenim predstavnicima vlastoručno potpisuju.

**KLASA:**

**URBROJ:**

**Bjelovar, \_\_\_\_\_\_\_ 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZA IZVOĐAČA** |  | **ZA NARUČITELJA** |
|  |  | **ŽUPAN****Damir Bajs, dipl. iur.** |
|  |  |  |

**Napomena:**

**Ovaj prijedlog Ugovora ponuditelj je dužan potpisati i ovjeriti pečatom te ga priložiti u sklopu svoje ponude (elektronička preslika dokumenta).**

# Prilog 3a IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT -

#  POSLOVNI NASTAN U REPUBLICI HRVATSKOJ

Temeljem članka 251 stavka 1. točka 1. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

**I Z J A V U O N E K A Ž NJ A V A N J U**

kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime i prezime) (adresa stanovanja)*

vrsta i broj identifikacijskog dokumenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izdanog

od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **za gospodarski subjekt**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

izjavljujem da gore navedeni gospodarski subjekt nije pravomoćnom presudom osuđen za:

1. **sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:**
* članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i
* članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);
1. **korupciju, na temelju:**
* članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i
* članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);
1. **prijevaru, na temelju:**
* članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i
* članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
1. **terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:**
* članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
* članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
1. **pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:**
* članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i
* članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
1. **dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:**
* članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
* članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**NAPOMENA:** Podaci koji su sadržani u ovom dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime, prezime osobe iz članka 251. stavak 1. točka 1.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe iz članka 251. stavak 1.točka 1.)

**UPUTA:** Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta), a koje su državljani Republike Hrvatske. Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju **mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika** ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj.

#

# Prilog 3b IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBU KOJA JE DRŽAVLJANIN

#  REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 265. stavka 2. ZJN 2016. (Narodne novine, br. 120/2016), kao osoba iz članka 251. stavak 1. točka 1. istoga Zakona - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(na gornju crtu upisati svojstvo osobe: član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora g. subjekta),*

u gospodarskom subjektu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

dajem sljedeću:

**I Z J A V U O N E K A Ž NJ A V A N J U**

kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime i prezime) (adresa stanovanja)*

vrsta i broj identifikacijskog dokumenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izdanog od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

izjavljujem da nisam pravomoćnom presudom osuđen za:

* **sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:**
* članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i
* članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);
* **korupciju, na temelju:**
* članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i
* članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);
* **prijevaru, na temelju:**
* članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i
* članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
* **terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:**
* članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
* članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
* **pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:**
* članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i
* članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
* **dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:**
* članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
* članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**NAPOMENA:** Davatelj ove Izjave, ovom Izjavom kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime, prezime osobe iz članka 251. stavak 1. točka 1.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe iz članka 251. stavak 1.točka 1.)

Ovaj obrazac potpisuju osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koje su državljani Republike Hrvatske. Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju **mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika** ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj.

# Prilog 3c IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT –

#  POSLOVNI NASTAN IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 251 stavka 1. točka 2. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

**I Z J A V U O N E K A Ž NJ A V A N J U**

kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime i prezime) (adresa stanovanja)*

vrsta i broj identifikacijskog dokumenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izdane

od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **za gospodarski subjekt**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB ili identifikacijski broj zemlje poslovnog nastana)

Izjavljujem da **gore navedeni gospodarski subjekt** nije pravomoćnom presudom osuđen za:

* **sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:**
* članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i
* članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);
* **korupciju, na temelju:**
* članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i
* članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);
* **prijevaru, na temelju:**
* članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i
* članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
* **terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:**
* članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
* članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
* **pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:**
* članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i
* članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
* **dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:**
* članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
* članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

kao ni za odgovarajuća kaznena djela prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, sukladno članku 57. stavku 1. toč. od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

**NAPOMENA:** Podaci koji su sadržani u ovom dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime osobe iz članka 251. stavak 1.točka 2.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe iz članka 251. stavak 1.točka 2.)

Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta). Izjava o nekažnjavanju mora biti s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

# Prilog 3d IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBE KOJE NISU DRŽAVLJANI

#  REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 265. stavka 2. ZJN 2016. (Narodne novine, br. 120/2016), kao osoba iz članka 251 stavka 1. točka 2. Istoga Zakona - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(na gornju crtu upisati svojstvo osobe: član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora g. subjekta)*

u gospodarskom subjektu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

dajem sljedeću:

**I Z J A V U O N E K A Ž NJ A V A N J U**

kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime i prezime) (adresa stanovanja)*

vrsta i broj identifikacijskog dokumenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izdane

od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Izjavljujem **da nisam** pravomoćnom presudom osuđen za:

* **sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:**
* članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i
* članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);
* **korupciju, na temelju:**
* članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i
* članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);
* **prijevaru, na temelju:**
* članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i
* članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
* **terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:**
* članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
* članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
* **pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:**
* članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i
* članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
* **dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:**
* članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
* članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

kao ni za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države države čiji sam državljanin, sukladno članku 57. stavku 1. toč. od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

**NAPOMENA:** Davatelj ove Izjave, ovom Izjavom kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime osobe iz članka 251. stavak 1.točka 2.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe iz članka 251. stavak 1.točka 2.)

Ovaj obrazac potpisuje osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koja nije državljanin Republike Hrvatske. Izjava o nekažnjavanju mora biti s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

**Prilog 4. IZJAVA O UKUPNOM PROMETU – GRUPA \_\_\_\_**

IZJAVA O UKUPNOM PROMETU

U POSLJEDNJE 3 (TRI) DOSTUPNE FINANCIJSKE GODINE

Ja,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ime, prezime, adresa), broj osobne iskaznice / putovnice:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kao osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(naziv i sjedište gospodarskog subjekta),

OIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da je ova pravna osoba u posljednje 3 (tri) dostupne financijske godine ostvarila ukupni promet kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Redni broj | Godina | Godišnji promet (u HRK) |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |
| **3.** |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M.P. (vlastoručni potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017.

**Prilog 5. IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA ZA**

 **SLUČAJ POVREDE UGOVORNIH OBVEZA - GRUPA \_\_\_\_**

**IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA**

**ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA ZA SLUČAJ POVREDE UGOVORNIH OBVEZA**

Kojom

(naziv ponuditelja, adresa, OIB)

**izjavljuje**

da će, 10 dana nakon potpisa ugovora, uručiti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

Jamstvo se podnosi u formi izvornog bankovnog jamstva koje mora biti bezuvjetno, „bez prigovora i „na prvi poziv“, u iznosu od 10% (deset posto) ugovornog iznosa bez PDV-a.

Datum: \_\_\_\_\_\_ 2017.

 M.P.

 Potpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Prilog 6. IZJAVA O DULJINI JAMSTVENOG ROKA I DOSTAVI JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU - GRUPA \_\_\_\_**

**IZJAVA O DULJINI JAMSTVENOG ROKA I DOSTAVI JAMSTVA**

**ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU**

Kojom

(naziv ponuditelja, adresa, OIB)

**Izjavljuje**

Da je ponuđeni jamstveni rok \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

te

da će, nakon uredne primopredaje radova uručiti Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku od **\_\_\_** godine/a od dana primopredaje radova za slučaj da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete nakon uredne primopredaje radova.

Jamstvo se podnosi u formi izvornog bankovnog jamstva koje mora biti bezuvjetno, „bez prigovora i „na prvi poziv“, u iznosu od 10% (deset posto) ukupno izvedenih radova s pripadajućim PDV-om.

Datum: \_\_\_\_\_\_ 2017.

 M.P.

 Potpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_